智方云法律 Agent 应用定制服务合同

合同编号：CUBECLOUD-LEGALAGENT-2026-P01

甲方（委托方）：

地       址：

联   系  人：

联 系 方 式：

乙方（服务方）：

地       址：

联   系  人：

联 系 方 式：

鉴于甲方拟基于本地 AI 系统开展法律 Agent 应用实操、学习、验证及内部能力建设，乙方具备法律 Agent 应用适配、工作流配置、知识基础设施建设及顾问支持能力；双方确认，本合同项下交付物为 Pacgate 律所 Phase 1 本地试点与开源法律 AI 部署支持，不包含面向外部客户的正式 SaaS 产品开发、客户门户、多租户系统、计费、运维监控或商业化平台建设；Phase 2 商业化平台的模块范围、团队配置与预算区间，应在 Phase 1 验收完成且双方对试点成果达成共识后另行提出。经友好协商，双方就本合同项下事宜达成本协议。

第一条  合同目的

乙方根据本合同及《智方云产品及服务统一选购表》，为甲方提供法律 Agent 应用定制、起步版私有知识基础设施设置及相关顾问支持服务，帮助甲方在内部法律工作场景中开展 AI 工作流实操与能力沉淀。

第二条  服务内容

本合同项下具体服务内容以双方确认的《智方云产品及服务统一选购表》中标注适用于本合同的项目为准。基础服务范围包括：

- Claude for Legal 适配版本：重点参考 practice bundle、playbook、connector 及律师审核型工作流，形成适用于甲方内部实操的基础流程。

- Lavern 适配版本：重点参考本地多 Agent 编排、对抗式审查、验证闭环及交付件导向能力。

- 法律 Agent 基础适配服务：包括任务类型梳理、角色配置、基础提示词、工作步骤、审核节点及交接说明。

- 起步版私有知识基础设施：包括 authority materials、客户先例、matter 文件夹、context graph、基础权限表、本地检索及 RAG 基础流程设置。

- 顾问与陪跑支持：包括远程或现场支持、工作流调优、connector 规划、MCP 扩展建议及第二阶段规划。

具体服务项目、数量、单价、金额、是否选购及是否计入合同金额，以统一选购表为准。

第三条  统一选购表及合同金额

- 《智方云产品及服务统一选购表》为本合同附件，可同时作为双方其他合同的共同附件。

- 仅统一选购表中明确标注适用于本合同、已确认选购并计入本合同金额的项目，属于乙方本合同项下服务范围。

- 本合同总金额以双方确认的《智方云产品及服务统一选购表》中归属于本合同的最终应付金额为准；该金额为不含增值税金额。如甲方要求乙方开具增值税发票，税费由甲方另行承担，具体税率、发票类型及含税金额以双方书面确认或乙方依法开票为准

- 合同总金额：人民币 ¥ 40,000 元（大写：人民币肆万元整，不含增值税）。

- 如合同正文与统一选购表不一致，涉及服务名称、数量、单价、优惠及应付金额的，以统一选购表为准；涉及服务边界、知识产权、数据归属、保密、违约责任及争议解决的，以本合同正文为准。

第四条  服务边界

- 本合同仅适用于法律 Agent 应用定制、知识基础设施设置及顾问服务。

- 本合同不包含硬件设备采购、外接 GPU Dock、Cubecloud 标准本地 AI 层及 Cubecloud Agent OS 表层标准交付。前述硬件及标准系统内容，应适用《智方云本地 AI 硬件设备及标准系统交付合同》或双方另行签署的协议。

- 本合同不包含甲方全部历史资料整理、完整知识库建设、复杂业务系统集成、第三方系统深度开发或全量数据治理，除非双方另有书面约定。

- 未在本合同或《智方云产品及服务统一选购表》中明确归属于本合同、确认选购并计入本合同金额的任何产品、服务、功能、定制开发、深度适配、知识工程或顾问支持，均不属于乙方本合同项下交付或服务范围；相关需求由双方另行签署补充协议或按顾问小时另行计费。

- 顾问与陪跑支持如未在《智方云产品及服务统一选购表》中明确勾选、计费或注明包含，则不属于本合同已购服务；如需使用，由双方按另行签署的《智方云远程顾问服务订单》或本合同项下补充协议执行。

第五条  法律审查与使用责任

- 本合同项下法律 Agent 应用仅作为甲方内部辅助分析、学习验证、流程演示及工作支持工具。

- AI 输出内容不构成最终法律意见、执业判断、诉讼策略、监管判断或可直接对外使用的法律文件。

- 甲方应安排具备相应资质或授权的专业人员对 AI 输出内容进行审核、确认和最终使用。

- 因甲方未进行人工审核、超范围使用或对外直接使用 AI 输出内容造成的后果，由甲方自行承担。

- 乙方不对 AI 输出内容的法律结论、商业判断、诉讼结果、监管结果或第三方采纳结果作出保证。

第六条  第三方系统与开源组件

- 本合同中提及的 Claude for Legal、Lavern 等名称，仅用于说明乙方适配时参考的能力方向、系统模式或工作流特征。

- 除双方另有书面约定外，乙方交付内容不代表乙方取得或转让任何第三方品牌、商标、原厂产品、商业授权或知识产权。

- 如服务过程中涉及开源组件、第三方模型、第三方工具或第三方接口，双方应遵守相应开源协议、服务条款、授权边界及合规要求。

- 因第三方服务、模型、接口、许可证或政策变化导致的功能调整，不视为乙方违约；相关新增工作量由双方另行确认。

第七条  交付周期与验收

- 乙方应在收到甲方应付款项、基础系统环境具备且甲方提供必要资料后，于 30 个工作日内完成基础适配与交付。前述必要资料至少包括：甲方业务范围、playbook草稿、模板样本、matter 文件夹结构及对应硬件已通过 HWOS 合同验收。

- 因甲方资料延迟、业务流程未确认、系统环境未就绪、第三方服务限制或不可抗力导致延期的，交付周期相应顺延。

- 满足以下条件，视为具备验收条件：

- 已选购法律 Agent 应用完成基础部署或配置；

- 已选购 RAG、context graph 或知识基础设施完成基础设置；

- 完成约定范围内的基础工作流演示；

- 乙方完成基础使用说明或交接说明；

- 甲方可基于样本文档完成基础测试流程。

- 甲方应在收到乙方书面验收通知后 7 个工作日内完成验收；甲方逾期未提出书面异议的，视为验收通过。

- 超出本合同范围的新增需求，双方另行确认费用和周期。

第八条  付款方式

付款方式以统一选购表或双方书面确认的付款安排为准。若统一选购表未另行约定，则按以下方式执行：

- 合同签署且甲方书面确认 SKU 选购项并提供必要资料后 5 个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的 60%（首款）。

- 乙方完成 Agent 应用基础适配部署后 5 个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的 30%（里程碑一）。

- 项目验收完成后 5 个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的 10%（终验款）。

甲方未按约定付款的，乙方有权暂停开发、部署、配置、顾问支持或后续服务，由此导致的延期不视为乙方违约。

乙方收款信息：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

纳税人识别号：

第九条  知识产权、数据与保密

- 甲方提供的业务资料、客户文件、历史案例、matter 文件夹、内部制度、客户先例及其他数据资料，归甲方或相关权利人所有。

- 乙方既有系统架构、通用工具、通用模板、方法论、Agent 适配框架及技术成果，归乙方所有。

- 乙方为甲方定制形成的项目配置、基础流程适配内容、基础分类建议及交接资料，在甲方付清合同款项后，甲方可在内部业务范围内使用。

- 未经乙方书面同意，甲方不得将乙方交付内容复制销售、对外出租、分发或作为独立产品向第三方提供。

- 未经甲方书面同意，乙方不得将甲方非公开业务资料、客户资料或法律文件用于本项目以外用途。

- 双方应对合作过程中获知的非公开信息承担保密义务，保密义务不因合同终止而失效。

第十条  违约、变更与争议解决

- 甲方逾期付款的，应按逾期未付款金额每日 0.05% 向乙方支付违约金；逾期超过 15 日的，乙方有权暂停开发、部署、配置、顾问支持或后续服务，并有权要求甲方赔偿因此产生的实际损失。

- 乙方无正当理由未按约完成服务的，应在合理期限内整改。

- 因甲方资料延迟、系统环境不具备、第三方原因或不可抗力导致延期的，乙方不承担违约责任。

- 除因故意或重大过失造成的损失外，乙方在本合同项下承担的赔偿责任总额不超过甲方已实际支付的本合同金额。上述责任限额不适用于：(a) 乙方对甲方保密信息的泄露、毁损或未授权披露；(b) 乙方对甲方或第三方知识产权的侵权；(c) 乙方因违反本合同第十一至十八条相关约定而产生的赔偿责任；(d) 乙方违反第十八条不得用于 AI 训练之约定所产生的损失。

- 本合同的任何变更、补充均应由双方书面确认。新增需求、需求变更或交付范围扩大产生的额外工作量，双方另行确认费用和周期。

- 因本合同产生的争议，双方应协商解决；协商不成的，任一方可向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

| 序号 | 类别 | 交付内容 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法律 Agent | Claude for Legal 适配版本 | 以统一选购表为准 | 参考律师审核型工作流 |
| 2 | 法律 Agent | Lavern 适配版本 | 以统一选购表为准 | 参考本地多 Agent 编排与验证闭环 |
| 3 | Agent 定制 | Legal 适配服务 | 以统一选购表为准 | 法律任务、角色、流程及审查节点配置 |
| 4 | 知识 基础设施 | 起步版知识与 RAG 启用 | 以统一选购表为准 | 不含完整知识库工程 |
| 5 | 知识 基础设施 | context graph 基础约定 | 以统一选购表为准 | 基础关系约定 |
| 6 | 交接服务 | 基础工作流演示与交接说明 | 以统一选购表为准 | 一次性交接 |
| 7 | 可选服务 | 顾问与陪跑支持 | 以统一选购表为准 | 未勾选或未计费则不属于已购服务 |

第十一条  合同的变更、解除与终止

（一）经双方协商一致，可书面变更或解除本合同。

（二）甲方付款后单方解除的，乙方已发生的人工、定制、第三方服务采购及部署成本由甲方承担，且不低于本合同总额的 30%；乙方在收到前述款项及成本补偿后 7 个工作日内完成交接与退款。

（三）乙方无正当理由未能在交付周期内完成交付且经 15 日书面催告仍未改正的，甲方有权解除本合同；乙方应返还甲方已支付但未履行部分对应的款项，并赔偿甲方因此产生的直接损失。

（四）任一方因不可抗力导致本合同无法履行且持续超过 30 日的，另一方有权书面解除本合同；已交付部分按本合同价格结算，乙方已发生的合理人工与定制成本由双方按实际发生额分摊。

（五）本合同正常履行完毕或经双方书面确认终止后，下列义务继续有效：保密义务、知识产权归属、数据返还与删除、争议解决。

第十二条  数据返还与删除

（一）乙方因本合同而收集、存储或处理的甲方业务资料、客户文件、playbook、模板、prompt、workflow、matter 文件夹、context graph、知识库索引、检索日志及全部衍生文件（以下简称'甲方数据'），均归甲方或甲方指定的权利人所有。

本合同终止或解除后 30 日内，乙方应以原始格式或通用、可机读的电子格式返还甲方数据；返还方式包括但不限于本地导出、加密包交付或甲方书面认可的其他方式

（三）甲方确认收讫并书面通知乙方后，乙方应在 7 日内删除其控制范围内（含备份与镜像）全部甲方数据；删除完成后，乙方应向甲方提供书面删除证明，并由甲方持证律师或指定人员书面确认。

（四）乙方不得将甲方数据用于训练任何通用或第三方 AI 模型，亦不得用于本项目以外任何用途；前述义务不因合同终止而失效。

（五）若乙方违反本条约定，应按未返还或未删除数据所涉客户事项的最高保密级别对应的合理赔偿额向甲方承担赔偿责任。

第十三条  反向工程与竞争性使用限制

（一）甲方不得对乙方系统、Agent 适配框架、知识基础设施模板及方法论进行反向工程、反编译、反汇编；法律法规明示允许的兼容性目的除外，且该等行为不得超出实现兼容性所必需的范围。

（二）甲方不得基于乙方既有框架、模板或方法论开发与乙方标准化产品形成直接替代关系的对外商业化服务，亦不得在剔除乙方版权、商标或标识后对外分发。

（三）本条不限制甲方对自身提供的数据、文件、playbook、模板、workflow 及其他业务资料的使用与处分。

第十四条  不可抗力

（一）不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、流行病、政府行为、电信骨干网络中断、行业级供应链断裂、上游开源或第三方服务终止。

（二）发生不可抗力的一方应在事件发生之日起 5 个工作日内书面通知另一方，并提供有关证明文件。

（三）因不可抗力导致本合同部分或全部无法履行的，受影响一方在不可抗力持续期间免于承担违约责任；合同继续可行的部分应继续履行。

（四）不可抗力持续超过 30 日的，任一方有权书面解除本合同；已交付部分按本合同价格结算。

第十五条  适用法律与争议解决

（一）本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律（为本合同之目的不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）。

（二）因本合同产生的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任一方可向合同签署地有管辖权的人民法院提起诉讼。

（三）诉讼期间，双方应继续履行本合同中未涉及争议的条款。

第十六条  电子签章、通知与附件优先级

（一）本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效；经双方书面同意采用电子签章的，电子签章与纸质签章具有同等法律效力。

（二）本合同项下任何通知、要求或确认均应以书面形式作出，并通过双方书面确认的电子邮箱或专人送达方式送达；送达地址以本合同签署页所列为准。

（三）本合同的各附件与正文具有同等法律效力。解释顺序如下：(1) 本合同正文；(2) 附件一服务交付清单；(3) 附件二统一选购表。

第十七条  知识产权与定制成果归属（补充）

（一）乙方为甲方定制的项目配置、基础流程适配内容、基础分类建议、prompt 草稿、workflow 模板、交接资料等定制成果的著作权归甲方所有；甲方可在其内部业务范围内自由使用、修改与组合。

（二）乙方既有框架、通用工具、通用模板、方法论、Agent 适配框架及技术成果的所有权仍归乙方，甲方前述使用权不构成对该等乙方既有知识产权的转让或分许可。

（三）甲方在定制成果基础上独立开发、扩展或重新组合形成的新成果，其知识产权由双方在补充协议中约定；未约定的，归开发方所有。

第十八条  AI 输出与训练数据使用

（一）本合同项下 AI 输出内容不构成最终法律意见、执业判断或对外可用的法律文件；甲方应安排具备相应资质或授权的专业人员对 AI 输出内容进行审核、确认和最终使用。

（二）未经甲方书面同意，乙方不得将甲方非公开业务资料、客户资料、playbook、prompt、workflow、matter 文件或本项目下任何 AI 输入、输出用于训练任何通用或第三方 AI 模型。

（三）乙方可在内部脱敏与聚合的前提下，将本项目下服务交付的方法、流程与一般性技术经验用于改进其通用方法论；该等使用不得回溯识别甲方或甲方客户。

第十九条  附件与生效

- 本合同自双方签字或盖章之日起生效。

- 本合同一式 4 份，甲乙双方各执 2 份，具有同等法律效力。

- 本合同附件包括：

- 附件一：《法律 Agent 应用及服务交付清单》；

- 附件二：《智方云产品及服务统一选购表》（编号 SKU-2026-P01-V1，本合同与《智方云本地 AI 硬件设备及标准系统交付合同》共同附件）。

- 本合同未尽事宜，由双方另行签署补充协议。

附件一：法律 Agent 应用及服务交付清单

以下无正文，为签署页。

甲方（盖章）：

授权代表签字：

日期：

合同签订于：____ 省 ____ 市 ____ 区

乙方（盖章）：

授权代表签字：

日期：